UMOWA nr ……../M/2020

zawarta, w dniu ………...2020 r. w Jarocinie pomiędzy: Gminą Jarocin z siedzibą: 37-405 Jarocin 159, reprezentowaną przez:

Zbigniew Walczak – Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Doroty Urban – Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a ………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:

…………………. – Właściciel

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarocin”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w zakres którego wchodzi:

- demontaż pokrycia dachu z płyt zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych 
i gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie gminy Jarocin, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości 53,025 Mg,

- załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Jarocin 
w ilości 13,35 Mg.

- Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.

- Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest.

- Demontaż, odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn 
i urządzeń.

- Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.

- Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Ważenie odbieranych płyt azbestowo – cementowych ma odbywać się w obecności: oddającego eternit, przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru; Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół.

- Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: oryginały kart przekazania odpadów z pieczęcią składowiska, oryginały „protokołów odbioru – stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości”, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych.

- Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca poniesie koszty ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.

- Niniejsze zamówienie będzie współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Prace prowadzone będą na obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Jarocin wymienionych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy.

§ 2

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.09.2020 r..

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez obie strony protokołu końcowego przekazania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

- Wykonawca dostarczy zamawiającemu w dniu odbioru karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

§ 3

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązuje się zgłosić podjęcie prac do:
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku,

- Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku,

w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązuje się do opracowania szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest.

3.	Wykonawca zobowiązuje się postępować z wytworzonymi i przejętymi odpadami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie w/w działalności oraz umowę na składowanie odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

§ 4

  - Wykonawca wykona prace objęte przedmiotem umowy za kwotę: …………………. zł brutto 
       (słownie: ……………………………………………………………………………………..……….złotych ).

2.   Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przekazania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, podpisany przez obie strony umowy, wraz z kartami przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne, pisemnym oświadczeniem o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

3.	Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury na konto Wykonawcy podane w fakturze.

§ 5

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary    umowne.

2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia końcowego określonego w § 4 ust. 1 umowy 
         w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia końcowego określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy,

- - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia końcowego określonego w § 4 ust. 1 za zwłokę 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy 
z powodu  okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą        dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 7

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 8

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa dla Zamawiającego 
a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1 do umowy nr …./M/2020

z dnia ………..2020 r.

Wykaz

nieruchomości na których znajdują się płyty azbestowo-cementowe

do rozbiórki i unieszkodliwienia.

| Lp. | Adres | Azbest na dachu [m2] | Azbest złożony [m2] | Ilość płyt do usunięcia [ m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mostki 56, 37-405 Jarocin | 30 |  | 30 |
|  | Jarocin 182A, 37-405 Jarocin | 90 |  | 90 |
|  | Jarocin 152, 37-405 Jarocin | 140 |  | 140 |
|  | Jarocin 155, 37-405 Jarocin | 80 |  | 80 |
|  | Mostki 95A, 37-405 Jarocin | 70 | 30 | 100 |
|  | Jarocin 93, 37-405 Jarocin | 65 |  | 65 |
|  | Domostawa 24, 37-405 Jarocin | 200 |  | 200 |
|  | Jarocin 208, 37-405 Jarocin |  | 180 | 180 |
|  | Szastarka 132, 37-405 Jarocin | 1800 |  | 1800 |
|  | Szwedy 48, 37-405 Jarocin |  | 350 | 350 |
|  | Domostawa 12, 37-405 Jarocin | 270 | 30 | 300 |
|  | Katy 1, 37-405 Jarocin | 130 |  | 130 |
|  | Mostki 110, 37-405 Jarocin | 120 |  | 120 |
|  | Jarocin 99, 37-405 Jarocin |  | 190 | 190 |
|  | Zdziary 26a, 37-405 Jarocin | 30 |  | 30 |
|  | Jarocin 96, 37-405 Jarocin | 120 | 50 | 170 |
|  | Szwedy 22, 37-405 Jarocin |  | 60 | 60 |
|  | Szyperki 34, 37-405 Jarocin | 60 |  | 60 |
|  | Jarocin 68, 37-405 Jarocin | 190 |  | 190 |
|  | Mostki 58a, 37-405 Jarocin | 140 |  | 140 |
| Razem |  | 3535 [m2] Σ Mg 53,025 | 890 [m2] Σ Mg 13,35 | 4425 [m2] Σ Mg 66,375 |